Додаток

до рішення 66 сесії

міської ради 7 скликання

від 14.04.2020 року  №  /66/VII

проєкт

П р о г р а м а

завершення будівництва об’єкта

«Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка»

на 2020 рік

П А С П О Р Т

Програми завершення будівництва об’єкта

«Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка»

на 2020 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Носівська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа, відповідно до якого розроблено програма | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| 3. | Розробник програми | Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Фінансове управління Носівської міської ради Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації в Чернігівській області |
| 5. | Учасники програми | Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 7. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 1394,939 тис.грн |

Загальна  частина

Будівництво школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній, 115 в              м. Носівка розпочалося в 1989 році та в 2008 році передане на баланс Управлінню капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації.

З 2008 року і надалі замовником підрядних робіт виступає Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації, через яке і проходило фінансування.

Відповідно до листа Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації від 26.02.2020 року № 08-07/471 будівництво школи №5 у м. Носівка включено до проєкту Президента України (5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів). Згідно  доручення Прем’єр- міністра України завершити будівництво та прийняти школу  в експлуатацію необхідно до 1 вересня 2020 року.

Тому, Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації планує завершити роботи та ввести в експлуатацію об’єкт   «Будівництво школи №5 по вул. Вокзальна,115,  м. Носівка» в 2020 році.

За результатами  перерахунку  залишків робіт  у поточні ціни, станом на 14.02.2020 року загальна кошторисна вартість об’єкта  будівництва  склала 55976,986 тис.грн.( експертний звіт від 14.02.2020р.№200213-3/В).

Готовність об’єкта становить близько 97%.

Для проведення завершального етапу будівництва  необхідні кошти  в обсязі 1394,939 тис.грн., в т.ч. на:

- будівельні роботи - 974,016 тис.грн.;

- устаткування – 88,742 тис.грн.;

- інші витрати (технічний нагляд, авторський нагляд, витрати на послуги БТІ, кошти на отримання сертифіката готовності та ін.) - 332,181 тис.грн.

На даний час для проведення завершального етапу будівництва  та введення  в експлуатацію об’єкта кошти державного бюджету відсутні. В зв’язку з цим, Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації звернулось до Носівської міської ради з клопотанням посприяти у вирішенні питання подальшого фінансування  на завершення  визначених робіт, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету в сумі 1394,939 тис.грн..

Для забезпечення цілісності та утримання в належному стані класних та виробничих кімнат, встановленого обладнання та устаткування, а також створення оптимальних умов для завершення будівництва даного об’єкту, міською радою протягом 2017-2019 років спрямувались кошти з міського бюджету на заходи по забезпеченню охорони, електропостачання та  опалення об’єкта незавершеного  будівництва.

Середні витрати  на одного  учня у  м. Носівка становлять                         25,9 тис. грн.  Такі високі витрати, а саме  близько 3,5  млн. грн. на рік у малокомплектних школах не забезпечують дітям рівного доступу до якісних освітніх послуг.

Тому є нагальна потреба в завершенні будівництва та введення в експлуатацію школи  №5, що є економічно доцільним в умовах нашого сьогодення, і дасть змогу дітям навчатися в сучасних умовах задля отримання якісних освітніх послуг.

Враховуючи високий ступінь готовності об’єкта виникла необхідність у  прийнятті ефективних управлінських рішень по виділенню коштів з міського бюджету  на завершення будівництва та здачі у експлуатацію об’єкта «Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка» з подальшою передачею у поточному році в  комунальну власність Носівської територіальної громади.

Виконання «Програми завершення будівництва  об’єкта «Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка» на 2020 рік» дасть змогу завершить будівництво нової школи  та  забезпечити  належні умови для створення  нового освітнього простору.

Мета та завдання програми

Метою Програми є спрямування коштів міського бюджету на заходи по завершенню будівництва  об’єкта «Будівництво школи № 5 по                        вул. Вокзальна,115, м. Носівка».

Завданнями Програми є:

Забезпечення добудови та введення в експлуатацію об’єкта «Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка».

Очікувані результати Програми

Здійснення безперебійного фінансування заходів, спрямованих на добудови та введення в експлуатацію об’єкта «Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка».

Відкриття нової школи в громаді для надання якісних освітніх послу.

Фінансування  та контроль за виконанням Програми

Фінансування заходів Програми передбачається  за рахунок залучення фінансових ресурсів міського бюджету.  Кошти  у вигляді іншої субвенції передаються  до обласного бюджету відповідно до ст. 101 Бюджетного Кодексу України. Головним розпорядником коштів іншої субвенції обласному бюджету  для подальшої передачі їх обласному Управлінню капітального будівництва відповідно до укладених угод між міським головою та головою обласної ради, визначено фінансове управління Носівської міської ради.

Носівська міська рада (відділ житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого апарату Носівської міської ради) здійснює контроль за виконанням Програми шляхом планових та оперативних перевірок щодо забезпечення добудови та введення в експлуатацію об’єкта «Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна,115, м. Носівка».

Заступник міського голови

з питань ЖКГ                                                                     Олександр СИЧОВ