*Додаток 2*

*до рішення виконавчого комітету*

*міської ради*

*від 25 липня 2019 №\_\_\_*

**План**

***комплексних заходів з підготовки об’єктів комунальної власності до стабільної***

***роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт (кіль-кість) | Термін виконання | Виконавці та відповідальні за виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.**  1.1.  1.2. | **Здійснити комплексну підготовку будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього** | одиниць | 43 |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Житловий фонд комунальної власності – всього | одиниць | 24 | До 01.10.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| Житловий фонд ОСББ, ЖБК – всього | одиниць | 19 | До 01.10.2019 | ОСББ, ЖБК |
| **2.** | **Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності щодо:** |  |  |  |  |
| - ремонту систем холодного водопостачання | одиниць | 2 | До 01.09.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| - ремонт електрощитових будинків | одиниць | 2 | До 01.09.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| **3.** | **Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього** | одиниць |  |  |  |
| у тому числі: | одиниць |  |  |  |
| - школи | одиниць | 10 | До 01.09.2019 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спортуНосівської міської ради, Тонконог Н.В. |
| **-** дитячі садки | одиниць | 3 |
| **-** інші | одиниць | 2 | До 01.09.2019 | Носівської міської ради  Антонович Л.І. |
| **4.** | **Забезпечити підготовку котелень – всього** | одиниць |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Відділ освіти | одиниць | 5 | До 01.10 2019 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спортуНосівської міської ради, Тонконог Н.В. |
| Відділ культури | одиниць | 2 | До 01.10 2019 | Носівської міської ради  Антонович Л.І. |
| КП «Носівські теплові мережі» | одиниць | 19 | До 01.10 2019 | КП «Носівські теплові мережі»Носівської міської ради, директор Грудін К.В. |
| КП «Носівка-Комунальник» | одиниць |  |  |  |
| **5.** | **Забезпечити заміну котлів- всього** | одиниць | 5 |  |  |
|  | КП «Носівські теплові мережі» | одиниць | 5 | До 01.10 2019 | КП «Носівські теплові мережі»Носівської міської ради, директор Грудін К.В. |
| **6.** | **Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) та їх випробування - всього** | км | 1,85 | До 01.10 2019 | КП «Носівські теплові мережі»Носівської міської ради, директор Грудін К.В. |
| **7.** | **Забезпечити закупівлю твердого палива:** |  |  |  |  |
| * торф | тонн | 35 | До 01.10 2019 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спортуНосівської міської ради, Тонконог Н.В.  Відділ культури та туризму Носівської міської ради  Антонович Л.І. |
| * палети | тонн | 12 |
| * дрова | тонн | 593  12 |
| **8.** | Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  |  |  |
| 8.1.  8.2.  8.3 | Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | одиниць | 1 | До 01.09.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 1 | До 01.09.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| Свердловин - всього | одиниць | 6 | До 01.09.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| 9 | Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 9.1. | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 8 | До 01.09.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |
| 9.2. | Забезпечити заготівлю посипочного матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,3 | До 01.10.2019 | КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради, начальник Ігнатченко М.М. |